**BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM**

Tên lớp: 20241IT6122001 Khóa: K16

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): …

Tên nhóm: Nhóm 20

Tên chủ đề: **xây dựng website quảng cáo và bán hàng cho th true milk**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Kết quả đạt được** | **Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn** |
| 1 | Nguyễn Thị Sen  Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Kim Tấn  Bùi Quang Thắng | Viết Mở đầu  Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề  Các giai đoạn phát triển dự án, vấn đề-giải pháp, Giới thiệu công nghẹ và ngôn ngữ sứ dụng xây dựng website  Tổng hợp Chương I báo cáo bài tập lớn | Hoàn thành | Không có |
| 2 | Bùi Quang Thắng, Nguyễn Thị Sen  Hoàng Kim Tấn  Nguyễn Thái Sơn  Nguyễn Thị Sen  Bùi Quang Thắng | Biểu đồ usecase, usecase chính, usecase thứ cấp  Usecase Đăng nhập, Đăng ký, Bảo trì loại mặt hàng  Usecase xem mặt hàng theo loại mặt hàng, Bảo trì khuyến mại, Bảo trì mặt hàng  Usecase xem chi tiết mặt hàng, Thêm vào giỏ hàng, Quản lí tài khoản  Tổng hợp Mô hình hóa chức năng | Hoàn thành | Không có |
| 3 | Bùi Quang Thắng, Nguyễn Thị Sen  Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Kim Tấn  Hoàng Kim Tấn, Nguyễn Thị Sen  Bùi Quang Thắng | Biểu đồ thực thể mức logic  Các yêu cầu về dữ liệu  Mô hình hóa dữ liệu mức vật lý, thiết kế bảng  Tổng hợp Mô hình hóa dữ liệu | Hoàn thành | Không có |
| 4 | Bùi Quang Thắng  Hoàng Kim Tấn  Nguyễn Thái Sơn  Nguyễn Thị Sen  Bùi Quang Thắng, Nguyễn Thị Sen  Bùi Quang Thắng | Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống  Phân tích use case Đăng nhập, Đăng ký, Bảo trì loại mặt hàng  Phân tích use case Bảo trì khuyến mại, bảo trì mặt hàng, xem mặt hàng theo loại mặt hàng  Phân tích usecase Xem chi tiết mặt hàng, thêm vào giỏ hàng, quản lí tài khoản  Biểu đồ các lớp phân tích  Tổng hợp Phân tích usecase | Hoàn thành | Không có |
| 5 | Nguyễn Thị Sen  Hoàng Kim Tấn  Nguyễn Thái Sơn  Bùi Quang Thắng | Visual Studio Code  SQL server  Visual Studio 2019  Tổng hợp Giới thiệu công cụ và môi trường cài đặt | Hoàn thành | Không có |
| 6 | Nguyễn Thị Sen  Hoàng Kim Tấn  Nguyễn Thái Sơn  Cả nhóm | Thiế kế giao diện trang chủ, sản phẩm, về chúng tôi  Thiế kế giao diện tư vấn, chi tiết tư vấn, liên hệ  Thiế kế giao diện cửa hàng, chi tiết cửa hàng  Code giao diện dựa trên thiết kế | Hoàn thành | Không có |
| 7 |
| 8 |
| 9 | Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Kim Tấn  Cả nhóm | Đề xuất các chức năng tìm lỗi  Viết chức năng cho web | Hoàn thành | Không có |
| 10 |
| 11 |
| 12 |

Ngày 26tháng 12 năm 2023

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

**PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM**

1. **Thông tin chung**
2. Tên lớp: 20231IT6121004 Khóa:K16
3. Họ và tên sinh viên (nếu giao phiếu học tập cá nhân)…….
4. Tên nhóm (nếu giao phiếu học tập nhóm) Nhóm 15 Họ và tên thành viên trong nhóm: Bùi Quang Thắng, Nguyễn Đức Thắng, Trương Trí Thanh, Vũ Dương Thành
5. **Nội dung học tập**
6. Tên chủ đề: **xây dựng website quảng cáo và bán hàng cho th true milk**
7. Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

* Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan, lập kế hoạch khảo sát, phân tích cho hệ thống
* Hoạt động/ Nội dung 2: Thiết kế, xây dựng hệ thống website quảng cáo và bán hàng cho công ty TH True Milk
* Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết

1. Sản phẩm nghiên cứu (trang website, bài báo khoa học)

* Báo cáo, sản phẩm Demo

1. **Nhiệm vụ học tập**
2. Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/12/2023)
3. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác
4. **Học liệu thực hiện Bài tập lớn**
5. Tài liệu học tập:

[1] <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/getting-started>

1. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có): LapTop.

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: 20231IT6121004 Khóa: K16

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): …

Tên nhóm: Nhóm 15

Tên chủ đề: **xây dựng website quảng cáo và bán hàng cho th true milk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Nguyễn Đức Thắng  Trương Trí Thanh, Vũ Dương Thành  Bùi Quang Thắng | Viết Mở đầu  Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề  Các giai đoạn phát triển dự án, vấn đề-giải pháp, Giới thiệu công nghẹ và ngôn ngữ sứ dụng xây dựng website  Tổng hợp Chương I báo cáo bài tập lớn | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 2 | Bùi Quang Thắng, Nguyễn Đức Thắng  Vũ Dương Thành  Trương Trí Thanh  Nguyễn Đức Thắng  Bùi Quang Thắng | Biểu đồ usecase, usecase chính, usecase thứ cấp  Usecase Đăng nhập, Đăng ký, Bảo trì loại mặt hàng  Usecase xem mặt hàng theo loại mặt hàng, Bảo trì khuyến mại, Bảo trì mặt hàng  Usecase xem chi tiết mặt hàng, Thêm vào giỏ hàng, Quản lí tài khoản  Tổng hợp Mô hình hóa chức năng | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 3 | Bùi Quang Thắng, Nguyễn Đức Thắng  Trương Trí Thanh, Vũ Dương Thành  Vũ Dương Thành, Ngyễn Đức Thắng  Bùi Quang Thắng | Biểu đồ thực thể mức logic  Các yêu cầu về dữ liệu  Mô hình hóa dữ liệu mức vật lý, thiết kế bảng  Tổng hợp Mô hình hóa dữ liệu | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 4 | Bùi Quang Thắng  Vũ Dương Thành  Trương Trí Thanh  Nguyễn Đức Thắng  Bùi Quang Thắng, Nguyễn Đức Thắng | Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống  Phân tích use case Đăng nhập, Đăng ký, Bảo trì loại mặt hàng  Phân tích use case Bảo trì khuyến mại, bảo trì mặt hàng, xem mặt hàng theo loại mặt hàng  Phân tích usecase Xem chi tiết mặt hàng, thêm vào giỏ hàng, quản lí tài khoản  Biểu đồ các lớp phân tích | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 5 | Nguyễn Đức Thắng  Vũ Dương Thành  Trương Trí Thanh  Bùi Quang Thắng | Visual Studio Code  SQL server  Visual Studio 2019  Tổng hợp Giới thiệu công cụ và môi trường cài đặt | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 6 | Nguyễn Đức Thắng  Vũ Dương Thành  Trương Trí Thanh  Bùi Quang Thắng | Thiế kế giao diện trang chủ, sản phẩm, về chúng tôi  Thiế kế giao diện tư vấn, chi tiết tư vấn, liên hệ  Thiế kế giao diện cửa hàng, chi tiết cửa hàng  Code giao diện dựa trên thiết kế | Họp qua google meet và tham khảo các nguồn trên mạng |
| 7 |
| 8 |
| 9 | Nguyễn Đức Thắng, Trương Trí Thanh, Vũ Dương Thành  Bùi Quang Thắng | Đề xuất các chức năng tìm lỗi  Viết chức năng cho web | Google Meet |
| 10 |
| 11 |
| 12 |

Ngày …. tháng …. năm 2023

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp